# Trey Research プロジェクトの状態の更新 - Q1

自動車産業プロジェクト

- EV バッテリー エンクロージャの再設計
状態: 進行中 - プロトタイプ作成完了、材料テストが進行中。
目標: 重量を 10% 減らしながら構造的完全性を向上させる。
影響:Trey Research の EV 対応コンポーネントへの移行をサポート。主要 OEM 2 社のサプライヤー ランキングを改善し、部品コストが 8% 削減される見込み。Q1 エグゼクティブ レビューで紹介。

- 自動組立ラインのアップグレード
状態: 計画済み - Q2 開始で設定。
目標: 量が多い自動車部品のスループットを向上させる。
影響: 組立効率の 25% 向上と、人件費の削減を目指す。全社的な製造近代化計画の主要部分。

- サステナブルな塗装のイニシアティブ
状態: 進行中 - 環境に優しい代替手段を求めてサプライヤーと協力中。
目標: VOC 含有量が高い塗装を Q4 までにすべて置き換える。
影響: ESG の目標に沿うことで、今後の規制への準拠を維持するのに役立つ。炭素排出量が年率 5% 削減される見込み。

- OEM パートナーシップ拡張プログラム
状態: 完了 - 新規に自動車メーカー 3 社と戦略的契約を締結。
目標: 北米での顧客基盤の多様化。
影響: 新規の売上高で 320 万ドルが創出される見込み。成長を続ける EV およびハイブリッド市場での Trey Research の地位を強化。

- スマート パーツ統合パイロット
状態: 進行中 - 成形部品の埋め込みセンサーのテスト中。
目標: フリート車両の予測メンテナンスの実現。
影響: 最大手 OEM パートナーと協力中。パイロット フェーズでは、部品パフォーマンスの可視性が 15% 向上。高いイノベーション価値。

プラスチック産業プロジェクト

- 耐衝撃性樹脂の開発
状態: 進行中 - ラボ規模の結果からの有望性: スケールアップ。
目標: 建設アプリケーション用の耐久性の高い材料を生み出す。
影響: 市場の新たな垂直系統を開ける可能性。強度試験で既存材料を 20% 上回る見込み。

- 生分解性梱包試用
状態: 完了 - 顧客からの初回フィードバックを収集済み。
目標: 従来のプラスチックへの依存を減らす。
影響: パイロット顧客 5 者から良好な結果を受領。Trey Research による持続可能な製品ラインの推進の重要な部分。

- 射出成形効率プログラム
s状態: 進行中 - 2 工場で機械改造中。
目標: エネルギー使用量を 15% 削減。
影響: 運用コストで年間 50 万ドル節約の見込み。イノベーションのための施設リーダーシップ チームによって認められたプロジェクト。

- 3D 印刷プロトタイプ サービスの開始
状態: 計画済み - Q2 後半の開始。
目標: 小規模なクライアントに迅速なプロトタイプ作成を提供する。
影響: 新規部品設計において市場投入までの時間を 40% 短縮できる。小規模バッチ セクターでのクライアント獲得が向上する見込み。

- プラスチックの耐熱性調査
状態: 進行中 - フェーズ 2 試験が進行中。
目標: 高熱環境での利用の拡大。
影響: 航空宇宙および防衛サプライ チェーンに参入できる可能性をサポート。2025 年の戦略的研究開発重点領域。

農産業プロジェクト

- スマート灌漑コンポーネント製造
状態: 完了 - 初回 10,000 ユニットをパートナー ファームに出荷。
目標: 自動灌漑システムの効率向上。
影響: パイロット結果では水使用量が 18% 低減。大規模なアグリビジネス クライアントから肯定的なフィードバック。

- トラクター フレーム軽量化プロジェクト
状態: 進行中 - OEM パートナーとのコラボレーションが進行中。
目標: 耐久性を維持したまま機器の重量を削減。
影響: 燃料消費量が 12% 低減する見込み。農業ソリューションの長期的な持続可能性ロードマップの一部。

- UV 耐性ポリマー塗装の研究開発
状態: 進行中 - 加速露光試験が進行中。
目標: 屋外農業機器の耐用年数を延ばす。
影響: エンド ユーザーでのメンテナンス コストが 22% 削減される見込み。製品イノベーション チームからの強力なサポート。

- 精密耕作機器ハウジングの再設計
状態: 計画済み - キックオフは 5 月の予定。
目標: センサー システムのモジュール性を向上させる。
影響: アップグレードとカスタマイズが簡単に。Trey Research のスマート農業技術オファリングの強化が期待される。

- 農業用プラスチックのリサイクル材料統合
状態: 進行中 - 試用で再生含有量 30% を達成。
目標: 顧客の持続可能性目標をサポートする。
影響: 大規模アグリビジネス クライアントの ESG 目標を達成できるようになる。閉ループ材料ソーシングによるコスト削減の可能性。

業界間プロジェクト

- デジタル ツイン プラットフォーム統合
状態: 計画済み - システム設計が進行中。
目標: リアルタイムの生産分析を提供する。
影響: インダストリー 4.0 イニシアティブの主要部分。ダウンタイムが 20% 低減し、生産予測精度が向上する見込み。

- ERP 近代化プロジェクト
状態: 進行中 - フェーズ 1 のロールアウトが完了。
目標: 調達とスケジュール設定を効率化する。
影響: 初期の結果では在庫保有コストが 15% 低減。スケーラビリティについてエグゼクティブ チームが緊密に監視。

- 持続可能性ダッシュボードの立ち上げ
状態: 完了 - すべての事業単位で稼働中。
目標: 施設全体のカーボン フットプリントを追跡する。
影響: エネルギーと廃棄物のメトリックをリアルタイムで追跡できるようになる。投資家向けの透明性の高い ESG レポートをサポート。

- ISO コンプライアンス監査の準備
状態: 進行中 - ドキュメントおよびプロセス レビューが進行中。
目標: Q3 監査の準備。
影響: 最大手顧客との契約を維持するのに必要。リーダーシップ レベルでの高い可視性。

- 新しいサプライヤー オンボーディング プロセスの大規模変更
状態: 完了 - オンボード時間を 40% 短縮。
目標: サプライチェーンのアジリティを向上させる。
影響: 調達サイクルが短縮され、ベンダー満足度スコアが向上。会社全体でベスト プラクティスとして共有。